**研发类工作周总结**

**（2016年03月28日-2016年04月01日）**

##### 大庆计量项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | **大庆计量项目** | | |
| 组成人员 | 侯悦斌、苏晓龙、董禹彤、段世昌 | 负责人 | 侯悦斌（开发）、苏晓龙（业务） |
| 本周  工作  总结 | 1、继续了解大庆计量业务逻辑；  2、修复计量项目乱码问题及一些bug。  3、制作三级操作员操作流程演示文档。 | | |
| 下周  工作  计划 | 1. 继续了解计量业务后台逻辑； 2. 继续梳理程序与数据库之间的关系； 3. 制作二级操作员操作流程演示文档。 | | |

##### 公司管理系统（微信相关项目）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | **公司管理系统（微信相关项目）** | | |
| 组成人员 | 吴洪明、黎帅 | 负责人 | 吴洪明 |
| 本周  工作  总结 | **1、搭建开发模型**，完成模型的搭建和框架。  **2、功能模块开发**，已完成与微信公众号合并部分，系统工作日期的期数部分，也，继续页面样式的修改，完成工作日的来源。  **3、数据库部分**，基本功能表的完善，完成base\_workdays表作为工作日基表。  **4、网站发布**，完成本机的配置和发布。 | | |
| 下周  工作  计划 | **1、搭建开发模型**，完成。  **2、页面开发**，继续完成新的模块，样式的修改，  **3、数据库部分**，配合界面调整和新建数据库表结构。  **4、微信部分**，与微信的功能拓展。 | | |

##### 原油管理系统

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | **原油管理系统** | | |
| 组成人员 | 何文杰、苏晓龙、董禹彤、段世昌 | 负责人 | 何文杰 |
| 本周  工作  总结 | 1. 完成阿独末站原油分割单采集功能。   2.完成新疆油田公司原油分割单和阿独末站原油分割单月统计查询功能。  3.更新“生成、审核结算数据”页面的生成结算数据功能。  4.整理了“牙哈原油火车卸车业务”需求，给用户提了几个需求的问题待用户解答。初步设计了几个采集页面。 | | |
| 下周  工作  计划 | 1.解决用户反馈的分割单相关部分的几个问题。  2.待用户解答完“牙哈原油火车卸车业务”需求的几个疑问之后，继续设计该部分的实现方法。 | | |

##### 中国石油ERP接口

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | **中国石油ERP接口** | | |
| 组成人员 | 张祥、魏广 | 负责人 | 张祥 |
| 本周  工作  总结 | 1、大庆石化、独山子石化ERP接口切换到正式服务器，跟踪维护。 | | |
| 下周  工作  计划 | 1. 根据本月实际使用情况在临时制定计划。 | | |

### 中石油炼化板块统计系统

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | **中石油炼化板块统计系统** | | |
| 组成人员 | 苏晓龙、侯悦斌 | 负责人 | 苏晓龙 |
| 本周  工作  总结 | 无 | | |
| 下周  工作  计划 | 下周暂无工作安排 | | |

##### 中石化化工板块统计系统

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | **中石化化工板块统计系统** | | |
| 组成人员 | 董禹彤、段世昌、吴洪明 | 负责人 | 董禹彤（开发）、吴洪明（业务） |
| 本周  工作  总结 | 1. 完善统计三期网站页面兼容性问题 2. 完善负荷率分析下级公司中小板块显示出错问题 3. 完善负荷率分析页面中数据对不上的问题 | | |
| 下周  工作  计划 | 1. 下周暂无工作安排 | | |

##### 中石化润滑油统计系统

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | **中石化润滑油统计系统** | | |
| 组成人员 | 吴洪明 | 负责人 | 吴洪明 |
| 本周  工作  总结 | 月初的报数维护，bw接口的修改，长城能化单位28表不出来的问题。 | | |
| 下周  工作  计划 | 1. 接口需要重新梳理； 2. 重新梳理报表，Web网站中报表现在有pb提供的webservice生成，用户需要排除空行，目前不支持。 3. 总部程序，有的单位28表出不来。 | | |

##### JAVA培训项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | **JAVA培训项目** | | |
| 组成人员 | 侯悦斌、苏晓龙、段世昌、董禹彤 | 负责人 | 侯悦斌 |
| 本周  工作  总结 | 1、熟练使用开发工具，熟悉操作方法。 | | |
| 下周  工作  计划 | 无； | | |

##### APP客户端程序开发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | **辽阳石化统计+客户端/中国石化统计网客户端** | | |
| 组成人员 | 魏广、黄金燕、侯悦斌、吴洪明、黎帅、段世昌、董禹彤、苏晓龙 | 负责人 | 魏广（业务）、黄金燕（技术） |
| 本周  工作  总结 | 1. IOS开发：已经在mac上安装完XCode开发环境，目前正在熟悉IOS开发环境，具体开发细节还在研究中； 2. Android开发：已经在Windows系统中安装了基于Eclipse的ADT（Android Develop Tools）和Android Studio两套开发平台，目前在了解Android基本程序结构和开发模式； 3. 第三方开发平台：安装PhoneGap（cordova）开发环境，PhoneGap是一个用基于HTML，CSS和JavaScript的，创建移动跨平台移动应用程序的快速开发平台。它使开发者能够利用iPhone，Android，Palm，Symbian,WP7,WP8,Bada和Blackberry智能手机的核心功能——包括地理定位，加速器，联系人，声音和振动等，此外PhoneGap拥有丰富的插件，可以调用，目前还处于平台环境安装阶段。 | | |
| 下周  工作  计划 | 1. 继续IOS、Android和PhoneGap几套开发工具的熟悉和调试工作，4月12日前确定具体开发技术路线； 2. 确定功能明细清单，设计功能模块； 3. 在确定功能模块基础上，开始后台管理程序开发工作。 | | |

**计量项目前端选型：**

1. **Jquery and Bootstrap**
2. **计量培训初步定在4月11日周**

下周技术交流内容：

1. 文件服务器的选型；
2. 文件服务器构建。